# LAPORAN UPGRADE FITUR & WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

BARVENTIS ERP V2.1

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Barventis ERP V2.1 telah menyelesaikan tahapan development untuk backlog operasional dan penambahan 6 Modul Pendukung strategis. Codebase telah terverifikasi stabil (100% test pass) dan siap untuk fase deployment serta pelatihan pengguna akhir.

## 2. FITUR BARU & FLOW KERJA (OPERASIONAL)

A. Modul Manajemen Kedaluwarsa (FEFO Expiry Monitor)

- Lokasi: Hub Daily Inventory (Tab Monitor Kedaluwarsa)

- Flow Kerja: Sistem melacak batch bahan baku beserta tanggal expired-nya. Barista dapat memantau indikator visual (H-3 Kuning, Expired Merah) dan melakukan aksi "Dispose" langsung dari dashboard.

B. Modul Rekapitulasi Pemakaian Harian (Usage Recap)

- Lokasi: Hub Daily Inventory (Tab Pemakaian Harian)

- Flow Kerja: Menyediakan agregasi pemakaian bahan baku berdasarkan rentang tanggal. Manager dapat melihat total masuk, total keluar, waste, dan rata-rata pemakaian per hari.

C. Modul Audit Selisih Stok (Stock Adjustments)

- Lokasi: Hub Stock Opname & Aset (Tab Audit Selisih Stok)

- Flow Kerja: Jika variansi SO > 2%, staff bar wajib mengisi alasan. Form berstatus Pending. Store Manager menyetujui (Approve) atau menolak (Reject) penyesuaian tersebut.

D. Modul Pemeliharaan Peralatan (Equipment Maintenance)

- Lokasi: Hub Produksi & Kalibrasi (Tab Pemeliharaan Alat)

- Flow Kerja: Teknisi mencatat log servis mesin. Sistem menjadwalkan Jadwal Berikutnya dan menyorot tanggal jika mendekati tenggat waktu pemeliharaan preventif.

E. Modul Menu Engineering Matrix

- Lokasi: Hub Menu Pricing & COGS (Tab Menu Engineering)

- Flow Kerja: Sistem mengklasifikasikan menu menjadi 4 kuadran (Stars, Plowhorses, Puzzles, Dogs) berdasarkan popularitas dan margin kontribusi HPP vs Harga Jual.

F. Optimalisasi Marketlist ke Purchase Order

- Lokasi: Hub Marketlist & Pembelian (Tab Marketlist)

- Flow Kerja: Terdapat tombol "Kirim ke PO" untuk mengkonversi daftar belanja mingguan otomatis menjadi draf pesanan harian.

## 3. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) LEVEL 4

1.0 UPGRADE & STABILISASI BARVENTIS ERP V2.1

2.0 FASE 1: PENYELESAIAN BACKLOG (SELESAI)

- 2.1.1 Konsolidasi BeverageSalesHub

- 2.2.1 Rekapitulasi Usage berjalan (kumulatif & date-range)

- 2.3.1 Tombol aksi "Kirim Marketlist ke PO"

3.0 FASE 2: REFACTORING & DATABASE (SELESAI)

- 3.1.1 Modul upgradeModulesApi.js untuk fungsi baru

- 3.2.1 DDL 20260924000000_upgrade_modules.sql

4.0 FASE 3: IMPLEMENTASI UI PENDUKUNG (SELESAI)

- 4.1 Modul FEFO Expiry Monitor

- 4.2 Modul Audit Selisih Stok (Berita Acara)

- 4.3 Modul Pemeliharaan Peralatan

- 4.4 Modul Menu Engineering Matrix

5.0 FASE 4: TESTING & VERIFIKASI (SELESAI)

- 5.1 Unit Testing (100% Pass, 42 tests)

- 5.2 Production Build Verification (0 error)

6.0 FASE 5: DEPLOYMENT & PELATIHAN (MENUNGGU EKSEKUSI)

- 6.1 Jalankan SQL migrasi di Supabase

- 6.2 Deploy Vercel Production