Berdasarkan arsitektur dan cetak biru sistem Barventis ERP V2 (Penyelarasan POS & SO Barista 2026), berikut adalah analisis mengenai usulan menu pendukung yang dapat di-upgrade untuk melengkapi menu utama, serta penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) hingga Level 4 sebagai instrumen monitoring proyek.

### Bagian 1: Usulan Menu Pendukung (Supporting & Upgrade Modules)

Selain 7 menu operasional utama (Penjualan POS, Daily Inventory & Waste, Marketlist & Pembelian, Menu Pricing & COGS, Stock Opname & Aset, Proses Produksi Trimming, dan Cost Control & Laporan) serta 1 menu sistem admin, operasional inventory F&B/barista membutuhkan beberapa menu pendukung strategis untuk menjaga akurasi stok dan efisiensi biaya:

- Menu Pendukung: Manajemen Kedaluwarsa & Kualitas Bahan (Batch & FEFO Expiry Monitor)

  - Kebutuhan: Bahan baku bar (susu segar, sirup buatan sendiri/house-made syrup, puree buah olahan) memiliki masa simpan (shelf-life) yang sangat pendek.

  - Fitur Upgrade:

    - Pencatatan nomor batch dan tanggal best before/expiry.

    - Notifikasi peringatan dini (H-3 dan H-1 sebelum kedaluwarsa).

    - Panduan visual penataan First-Expired-First-Out (FEFO) bagi barista saat penutupan giliran kerja (closing shift).

- Menu Pendukung: Pemantauan Kinerja & Fluktuasi Harga Vendor (Vendor Price & Performance Tracker)

  - Kebutuhan: Fluktuasi harga komoditas (buah musiman, biji kopi, susu) langsung memengaruhi beverage cost 27%.

  - Fitur Upgrade:

    - Grafik riwayat tren harga beli per bahan baku antar-waktu.

    - Perbandingan harga antar-supplier (multi-vendor price comparison).

    - Kartu penilaian vendor (On-Time In-Full / OTIF, persentase barang ditolak saat penerimaan).

- Menu Pendukung: Prediksi Kebutuhan & Rekomendasi Reorder Pintar (Demand Forecast & Par-Stock Optimizer)

  - Kebutuhan: Menghindari kondisi kehabisan stok (out-of-stock) pada akhir pekan atau pemborosan modal kerja akibat stok berlebih (overstock).

  - Fitur Upgrade:

    - Kalkulasi dinamis Reorder Point (ROP) dan Safety Stock berbasis data rata-rata penjualan POS 30 hari terakhir.

    - Rekomendasi otomatis kuantitas pesanan pada Marketlist dengan memperhitungkan waktu tunggu kirim (lead time) supplier.

- Menu Pendukung: Berita Acara & Investigasi Selisih Stok (Discrepancy Audit & Incident Logs)

  - Kebutuhan: Penanganan selisih stok fisik vs sistem yang melampaui batas toleransi variansi (> 2%).

  - Fitur Upgrade:

    - Formulir digital berita acara selisih stok (tumpah tak tercatat, salah resep, atau kehilangan).

    - Alur persetujuan penyesuaian stok (Stock Adjustment Approval Workflow) bertingkat: Head Barista $\rightarrow$ Store Manager $\rightarrow$ Owner.

- Menu Pendukung: Log Pemeliharaan Mesin & Kalibrasi (Equipment Maintenance & Grinder Calibration)

  - Kebutuhan: Kalibrasi mesin espresso dan grinder kopi harian menentukan gramasi ekstraksi yang berdampak langsung pada HPP per cangkir.

  - Fitur Upgrade:

    - Grinder Dial-in Log: Pencatatan harian gramasi masuk (dose in) vs gramasi keluar (yield out) espresso.

    - Jadwal pemeliharaan preventif (penggantian filter air, pembersihan kerak/descaling mesin kopi, pemeliharaan ice maker).

- Menu Pendukung: Matriks Rekayasa Menu (Menu Engineering & Margin Contribution Matrix)

  - Kebutuhan: Mengevaluasi portofolio menu mana yang memberikan keuntungan tertinggi dan volume penjualan terbanyak.

  - Fitur Upgrade:

    - Klasifikasi 4 kuadran menu: Stars (populer & margin tinggi), Plowhorses (populer, margin rendah), Puzzles (kurang populer, margin tinggi), dan Dogs (kurang populer & margin rendah).

    - Rekomendasi aksi: penyesuaian harga jual, promosi terarah, atau reformulasi gramasi resep.

### Bagian 2: Work Breakdown Structure (WBS) Level 1 – Level 4 & Status Monitoring

Struktur WBS ini disusun untuk memetakan seluruh ruang lingkup proyek sistem Barventis ERP V2, mengontrol pekerjaan yang Sudah Dilakukan (Selesai), yang Sedang Berjalan, serta yang Belum Dilakukan (Rencana Lanjutan / Fitur Pendukung).

#### Keterangan Status:

- [Selesai]: Pekerjaan telah diselesaikan, diuji logikanya, atau artefaknya telah tersedia.

- [Sedang Berjalan]: Desain/fondasi sudah ada, dalam tahap integrasi atau perampingan UI.

- [Belum Dilakukan]: Masuk rencana kerja lanjutan (pending backlog) atau modul pendukung baru.

1.0 PENGEMBANGAN & PENYELARASAN SISTEM BARVENTIS ERP V2
│
├── 2.0 ANALISIS KEBUTUHAN & STANDARISASI DATA DASAR
│   ├── 2.1 Audit Fungsional & Penyelarasan Nomenklatur 1:1
│   │   ├── 2.1.1 Audit 15 temuan QA manual sistem lama               [Selesai]
│   │   ├── 2.1.2 Pemetaan 13 lembar kerja Excel SO Barista 2026       [Selesai]
│   │   ├── 2.1.3 Penyusunan matriks nomenklatur istilah antarmuka     [Selesai]
│   │   └── 2.1.4 Identifikasi gap navigasi broken bottle & aset bar   [Selesai]
│   │
│   ├── 2.2 Standardisasi Formula Matematika Finansial F&B
│   │   ├── 2.2.1 Formula baku COGS (Stok Awal + Masuk - Sisa Akhir)  [Selesai]
│   │   ├── 2.2.2 Pembatasan Target Beverage Cost <= 27%               [Selesai]
│   │   ├── 2.2.3 Logika Safety Buffer 3% dan Fix Cost Overhead 5%     [Selesai]
│   │   └── 2.2.4 Standarisasi formula susut Trimming (Ambang 30%)     [Selesai]
│   │
│   └── 2.3 Konversi & Pembersihan Berkas Master Data
│       ├── 2.3.1 Normalisasi satuan Pack Size ke Base Unit            [Selesai]
│       ├── 2.3.2 Pembuatan berkas Master_Materials_Converted.xlsx     [Selesai]
│       ├── 2.3.3 Pembuatan berkas Master_Recipes_Integrated.xlsx      [Selesai]
│       └── 2.3.4 Penyusunan skema integrasi menu POS_Bulk_Import.xlsx [Selesai]
│
├── 3.0 PENGEMBANGAN BASIS DATA & LOGIKA BACKEND (SUPABASE / POSTGRESQL)
│   ├── 3.1 DDL Schema & Struktur Multi-Cabang
│   │   ├── 3.1.1 Tabel cabang (branches) & lokasi simpan (locations)  [Selesai]
│   │   ├── 3.1.2 Tabel inventaris harian (daily_inventory)            [Selesai]
│   │   ├── 3.1.3 Tabel produksi bahan & trimming (production_batches) [Selesai]
│   │   └── 3.1.4 Relasi master resep (recipes & recipe_ingredients)   [Selesai]
│   │
│   ├── 3.2 Transaksi Atomik & Penanganan Kondisi Balapan (Race Condition)
│   │   ├── 3.2.1 Prosedur tersimpan close_daily_inventory_eod         [Selesai]
│   │   ├── 3.2.2 State machine PO (Draft -> Approved -> Dispatched)   [Selesai]
│   │   ├── 3.2.3 Penguncian baris basis data (FOR UPDATE locking)     [Selesai]
│   │   └── 3.2.4 Notifikasi reload schema cache Supabase              [Selesai]
│   │
│   └── 3.3 Keamanan Akses & Log Audit
│       ├── 3.3.1 Penerapan Row Level Security (RLS) multi-tenant      [Selesai]
│       ├── 3.3.2 Kebijakan izin peran (Superadmin, Bar, Purchasing)   [Selesai]
│       ├── 3.3.3 Pembersihan noise log audit sistem otomatis          [Selesai]
│       └── 3.3.4 Validasi checksum SHA-256 berkas unggahan POS        [Selesai]
│
├── 4.0 PENGEMBANGAN ANTARMUKA OPERASIONAL UTAMA (FRONTEND REACT)
│   ├── 4.1 Modul: Penjualan Beverage (POS)
│   │   ├── 4.1.1 Tab parser unggah laporan penjualan POS (ESB)        [Selesai]
│   │   ├── 4.1.2 Tab tabel data mentah & audit transaksi              [Selesai]
│   │   ├── 4.1.3 Tab terminal kasir manual cadangan                   [Selesai]
│   │   └── 4.1.4 Konsolidasi navigasi ke dalam BeverageSalesHub       [Sedang Berjalan]
│   │
│   ├── 4.2 Modul: Daily Inventory & Waste
│   │   ├── 4.2.1 Tab pencatatan EOD bahan (Full, Broken, Out, Waste)  [Selesai]
│   │   ├── 4.2.2 Tab pemisahan inventaris harian khusus Beer          [Sedang Berjalan]
│   │   ├── 4.2.3 Tab rekapitulasi pemakaian bahan berjalan (Usage)    [Sedang Berjalan]
│   │   ├── 4.2.4 Tab buku catatan limbah (Waste Log) dengan bukti     [Selesai]
│   │   └── 4.2.5 Implementasi navigasi keyboard cepat (Enter / Tab)  [Sedang Berjalan]
│   │
│   ├── 4.3 Modul: Marketlist & Pembelian Harian
│   │   ├── 4.3.1 Tab formulir kebutuhan belanja berbasis Par Stock    [Selesai]
│   │   ├── 4.3.2 Tab pembuatan & persetujuan PO pembelian             [Selesai]
│   │   ├── 4.3.3 Tab penerimaan barang (GRN) & verifikasi nota/foto   [Selesai]
│   │   └── 4.3.4 Tombol aksi cepat: Kirim Marketlist ke Pembelian PO  [Sedang Berjalan]
│   │
│   ├── 4.4 Modul: Menu Pricing & COGS
│   │   ├── 4.4.1 Tab kalkulator margin & rekomendasi harga jual       [Selesai]
│   │   ├── 4.4.2 Tab katalog resep minuman racikan (BOM Beverage)     [Selesai]
│   │   ├── 4.4.3 Tab katalog harga modal & jual bir botolan (Beer)    [Sedang Berjalan]
│   │   └── 4.4.4 Penyatuan komponen ke dalam PricingCogsHub           [Sedang Berjalan]
│   │
│   ├── 4.5 Modul: Stock Opname & Aset Peralatan
│   │   ├── 4.5.1 Tab wizard hitung fisik bulanan resto bar            [Selesai]
│   │   ├── 4.5.2 Pemisahan input botol utuh & terbuka pada wizard SO  [Sedang Berjalan]
│   │   ├── 4.5.3 Tab wizard hitung fisik gudang central               [Selesai]
│   │   └── 4.5.4 Tab checklist fisik peralatan SO Glass & Tool       [Selesai]
│   │
│   ├── 4.6 Modul: Proses Produksi Bahan (Trimming)
│   │   ├── 4.6.1 Tab kalkulator berat kotor, bersih, dan limbah       [Selesai]
│   │   ├── 4.6.2 Indikator otomatis status efisiensi Good/Bad Yield   [Selesai]
│   │   ├── 4.6.3 Tab konversi hasil olahan ke kemasan porsi bar       [Selesai]
│   │   └── 4.6.4 Pembatasan kamera langsung (live camera) & watermark [Selesai]
│   │
│   ├── 4.7 Modul: Cost Control & Laporan SO Barista
│   │   ├── 4.7.1 Tab ringkasan metrik HPP, selisih rupiah, & variansi [Selesai]
│   │   ├── 4.7.2 Mesin kompilasi & ekspor 13 sheet laporan Excel      [Selesai]
│   │   ├── 4.7.3 Mesin ekspor laporan ringkasan format PDF resmi      [Selesai]
│   │   └── 4.7.4 Pendaftaran tautan navigasi Laporan di bilah sisi    [Sedang Berjalan]
│   │
│   └── 4.8 Modul [8]: Gudang & Pengaturan Sistem (Admin)
│       ├── 4.8.1 Tab kartu stok mutasi FIFO (Stock Ledger)            [Selesai]
│       ├── 4.8.2 Tab surat jalan transfer stok antar-cabang           [Selesai]
│       ├── 4.8.3 Tab manajemen otorisasi pengguna & outlet            [Selesai]
│       └── 4.8.4 Perampingan navigasi sidebar dari 22 menu ke 7+1     [Sedang Berjalan]
│
├── 5.0 PENGEMBANGAN MODUL PENDUKUNG (UPGRADE FEATURES)
│   ├── 5.1 Manajemen Kedaluwarsa & Kualitas Bahan (FEFO)
│   │   ├── 5.1.1 Skema data tanggal kedaluwarsa & batch bahan         [Belum Dilakukan]
│   │   ├── 5.1.2 Antarmuka pemantauan masa simpan bahan bar           [Belum Dilakukan]
│   │   └── 5.1.3 Peringatan dini H-3 sebelum bahan kedaluwarsa        [Belum Dilakukan]
│   │
│   ├── 5.2 Evaluasi Supplier & Pelacak Tren Harga Beli
│   │   ├── 5.2.1 Pencatatan riwayat harga beli per invoice supplier   [Belum Dilakukan]
│   │   ├── 5.2.2 Dasbor grafik fluktuasi harga bahan baku utama       [Belum Dilakukan]
│   │   └── 5.2.3 Metrik ketepatan pengiriman & evaluasi mutu vendor   [Belum Dilakukan]
│   │
│   ├── 5.3 Optimalisasi Par-Stock & Rekomendasi Reorder Pintar
│   │   ├── 5.3.1 Algoritma perhitungan rata-rata konsumsi per item    [Belum Dilakukan]
│   │   ├── 5.3.2 Kalkulator otomatis kuantitas Safety Stock & ROP     [Belum Dilakukan]
│   │   └── 5.3.3 Rekomendasi otomatis kuantitas pembelian mingguan    [Belum Dilakukan]
│   │
│   ├── 5.4 Audit Investigasi Selisih Stok & Berita Acara
│   │   ├── 5.4.1 Formulir berita acara digital selisih stok kritis    [Belum Dilakukan]
│   │   ├── 5.4.2 Penegakan batas toleransi variansi stok maksimal 2%  [Belum Dilakukan]
│   │   └── 5.4.3 Alur persetujuan digital Store Manager & Owner       [Belum Dilakukan]
│   │
│   ├── 5.5 Pemeliharaan Peralatan & Kalibrasi Grinder Kopi
│   │   ├── 5.5.1 Log harian kalibrasi espresso (Dose-in vs Yield-out) [Belum Dilakukan]
│   │   ├── 5.5.2 Penjadwalan perawatan berkala mesin espresso & RO    [Belum Dilakukan]
│   │   └── 5.5.3 Buku riwayat servis & penggantian suku cadang alat   [Belum Dilakukan]
│   │
│   └── 5.6 Analisis Rekayasa Menu (Menu Engineering Matrix)
│       ├── 5.6.1 Integrasi matriks volume penjualan vs margin menu    [Belum Dilakukan]
│       ├── 5.6.2 Klasifikasi kuadran: Stars, Plowhorses, Puzzles, Dogs[Belum Dilakukan]
│       └── 5.6.3 Rekomendasi penyesuaian porsi & promosi menu         [Belum Dilakukan]
│
└── 6.0 PENGUJIAN, DEPLOYMENT, & TRANSISI OPERASIONAL
    ├── 6.1 Validasi Algoritma & Pengujian Sistem
    │   ├── 6.1.1 Eksekusi skrip validasi Python (5 formula inti)      [Selesai]
    │   ├── 6.1.2 Uji rekonsiliasi angka sistem vs Excel SO Barista    [Selesai]
    │   ├── 6.1.3 Uji konsistensi ekspor 13 sheet ke Excel & PDF       [Selesai]
    │   └── 6.1.4 Uji performa input harian jam sibuk resto            [Sedang Berjalan]
    │
    ├── 6.2 Deployment & Konfigurasi Infrastruktur
    │   ├── 6.2.1 Konfigurasi routing & rewrites Vercel                [Selesai]
    │   ├── 6.2.2 Penerapan backward compatibility URL rute lama       [Sedang Berjalan]
    │   └── 6.2.3 Pipeline CI/CD staging dan produksi                 [Sedang Berjalan]
    │
    └── 6.3 Sosialisasi & Serah Terima Pengguna
        ├── 6.3.1 Pembuatan panduan visual alur operasional barista    [Selesai]
        ├── 6.3.2 Pelatihan input harian bagi tim barista lantai bar   [Belum Dilakukan]
        └── 6.3.3 Pelatihan audit laporan bagi Store Manager & Finance [Belum Dilakukan]

### Bagian 3: Ringkasan Status Eksekusi Proyek

| Kategori WBS | Total Aktivitas | Selesai | Sedang Berjalan | Belum Dilakukan | Persentase Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 Analisis & Standarisasi Data | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 3.0 Basis Data & Logika Backend | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 4.0 Antarmuka Operasional Utama | 32 | 23 | 9 | 0 | 72% |
| 5.0 Modul Pendukung (Upgrade) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0% (Fase Lanjutan) |
| 6.0 Pengujian, Deploy & Pelatihan | 10 | 4 | 3 | 3 | 40% |
| TOTAL KESELURUHAN | 84 | 51 | 12 | 21 | 60.7% |

### Bagian 4: Rekomendasi Langkah Kerja Terdekat (Immediate Next Steps)

- Menyelesaikan Aktivitas Sedang Berjalan (Prioritas Utama):

  - Mendaftarkan rute laporan 13 sheet di bilah sisi utama (AppLayout.jsx).

  - Menyelesaikan pembungkus berbasis tab (Tabs Container) untuk menyatukan menu-menu yang masih terpecah (seperti Beverage Sales, Pricing & COGS, dan Procurement).

  - Memisahkan input botol utuh (Full) dan botol terbuka (Broken) pada dialog modal Stock Opname akhir bulan.

- Memulai Sprint Modul Pendukung Terpilih:

  - Memprioritaskan Modul 5.1 (Manajemen Kedaluwarsa FEFO) dan Modul 5.5 (Log Kalibrasi Grinder Kopi), karena keduanya berinteraksi langsung dengan barista di bar dan menjaga konsistensi gramasi HPP harian.